МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Лабораторна робота №3

З дисципліни

“Проектування інформаційних систем”

Виконав :

Студент групи КН-314

Ляшеник Остап

Прийняв: Матьянов Д.І

Львів - 2023

# MediTrack

REQUEST FOR PROPOSAL

# Executive Summary

MediCorp є медичною технологічною компанією, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для автоматизації госпітальних операцій. Ми маємо більше 200 клієнтів у 5 країнах, наша місія — вдосконалювати медичну службу завдяки технологіям.

# Project Overview

Проект "MediTrack" передбачає створення системи для ефективного відстеження пацієнтів та медичного обладнання у госпіталі. Система забезпечить збільшення ефективності роботи персоналу та зниження витрат.

Основні причини реалізації:

- Покращення точності даних

- Ефективніше використання ресурсів

- Зменшення очікування пацієнтів

Ключові аспекти системи:

  - Monitoring: Відстеження рухів та стану пацієнтів.

  - Tracking: Моніторинг розташування медичного обладнання.

  - Security: Множинні рівні доступу до інформації.

  - Integrity: Інтеграція з існуючою системою електронної медичної картки.

  - Accessibility: Доступ до системи з мобільних пристроїв

# Scope

- Моніторинг розташування та стану пацієнтів:

  - Тестування: Перевірка точності та ефективності моніторингу місцезнаходження та стану пацієнтів у реальному часі.

  - Для чого: Забезпечення найвищого рівня безпеки та догляду за пацієнтами, а також оптимізація роботи медичного персоналу.

- Управління Інвентарем:

  - Тестування: Перевірка функціональності модуля управління інвентарем, його взаємодії з системою відстеження пацієнтів.

  - Для чого: Забезпечення належного рівня медичного обладнання та медичних засобів для надання якісної медичної допомоги.

- Управління персоналом:

  - Тестування: Валідація можливості створення розкладу для медичного персоналу та оптимізація управління робочим часом.

  - Для чого: Забезпечення ефективного розподілу робочого часу та зменшення перевантаженості персоналу.

- Управління Даними Пацієнтів:

  - Тестування: Валідація функціоналу управління медичною інформацією пацієнтів, включаючи доступ до електронної медичної картки.

  - Для чого: Забезпечення повноцінного та безпечного управління медичною інформацією, покращення діагностики та лікування.

- Створення початкового профілю пацієнта:

  - Тестування: Перевірка інтеграції з існуючою системою електронної медичної картки для створення початкового профілю пацієнта.

  - Для чого: Забезпечення однорідності та достовірності медичної інформації.

- Попередження та Сповіщення:

  - Тестування: Перевірка системи генерації реального часу сповіщень для медичного персоналу.

  - Для чого: Забезпечення своєчасної реакції на критичні ситуації та покращення управління робочим планом.

- Аналітика та Звітність:

  - Тестування: Перевірка доступності та точності інструментів аналізу та звітності.

  - Для чого: Забезпечення ефективного контролю та відстеження ключових показників ефективності, використання ресурсів та результатів пацієнтів.

- Рахунковий та Виставлення Рахунків:

  - Тестування: Перевірка модуля рахункового та виставлення рахунків для керування фінансовими транзакціями, пов'язаними з медичними послугами.

  - Для чого: Забезпечення ефективного управління рахунками пацієнтів та відповідність фінансовим стандартам.

# TeST LEVELS

a. Unit Testing (Рівень модульного тестування): - Опис: Перевірка окремих модулів програмного забезпечення, включаючи функції моніторингу, управління даними пацієнтів, та управління інвентарем. - Мета: Гарантувати, що кожен модуль працює коректно та відповідає вимогам.

b. Integration Testing (Рівень інтеграційного тестування): - Опис: Перевірка взаємодії між різними модулями системи, зокрема між моніторингом, управлінням інвентарем та управлінням персоналом. - Мета: Визначення та усунення можливих конфліктів при інтеграції модулів.

c. System Testing (Рівень системного тестування): - Опис: Тестування системи як єдної цілісної одиниці, включаючи всі основні функціональності та їх взаємодію. - Мета: Визначення рівня задоволення користувачів та забезпечення стабільності та ефективності системи.

d. User Acceptance Testing (UAT) (Рівень тестування на прийняття користувачем): - Опис: Тестування системи під контролем користувачів для перевірки, чи відповідає вона їхнім потребам та очікуванням. - Мета: Забезпечення того, що система відповідає вимогам та найкращим практикам в галузі медичних технологій.

# TeST TYPES

a. Функціональне тестування: - Опис: Перевірка функціональності кожного модуля та його відповідність вимогам. - Мета: Гарантування правильності та ефективності основних функцій системи.

b. Навантажувальне тестування (Load Testing): - Опис: Тестування витривалості та продуктивності системи під високим навантаженням. - Мета: Визначення максимального обсягу обробки, який система може витримати.

c. Безпекове тестування (Security Testing): - Опис: Перевірка системи на вразливості та захист від несанкціонованого доступу. - Мета: Гарантування конфіденційності медичної інформації та надійності системи.

d. Тестування відновлення (Recovery Testing): - Опис: Відновлення системи після виникнення помилок або відмов. - Мета: Забезпечення швидкого та ефективного відновлення роботи системи після непередбачуваних ситуацій.

# testing tools

- JUnit та TestNG для модульного тестування: Вибір цих інструментів обумовлений їх популярністю та зручністю використання для автоматизованого тестування.

- Selenium для функціонального та інтерфейсного тестування: Selenium дозволяє автоматизувати тестування веб-інтерфейсу, що є критичним для коректної роботи системи.

- JMeter для навантажувального тестування: JMeter відмінно підходить для моделювання великої кількості користувачів та визначення обсягу, який система може обробляти.

- OWASP ZAP для безпекового тестування: Інструмент OWASP ZAP допомагає виявляти та виправляти потенційні безпекові загрози в системі.

# Evaluation metrics

- Кількість виявлених дефектів за час тестування.

- Відсоток покриття коду тестами.

- Середній час відновлення системи після виникнення помилок.

- Ефективність відновлення системи під високим навантаженням.

- Відсоток успішно виконаних тестів.

- Час виконання автоматизованих тестів.

# Quality gates

- Вибіркове завершення модульного тестування.

- Повна інтеграція та успішне виконання інтеграційних тестів.

- Вибіркове завершення системного тестування з позитивним результатом UAT.

- Навантажувальне тестування: успішне виконання при максимальному навантаженні.

- Безпекове тестування: виявлення та усунення всіх критичних безпекових дефектів.

- Запуск системи в реальних умовах та моніторинг стабільності.

- Фінальне відстеження метрик та складання звіту про тестування.

# Test cases

### Тест кейс 1: Тестування моніторингу місця знаходження пацієнтів

#### Steps to Reproduce:

- Увійдіть в систему як медичний працівник.

- Оберіть конкретного пацієнта зі списку.

- Перейдіть до секції "Місцезнаходження" або подібної.

- Перевірте, чи правильно відображається місцезнаходження пацієнта на мапі.

#### Expected Result (ER):

- Місцезнаходження пацієнта відображається на мапі.

- Інформація про місцезнаходження оновлюється в режимі реального часу.

### Тест кейс 2: Тестування відстеження стану пацієнтів

#### Steps to Reproduce:

- Виберіть пацієнта в системі моніторингу.

- Спостерігайте за змінами в стані пацієнта.

- Перевірте, чи система відображає зміни стану в режимі реального часу.

#### Expected Result (ER):

- Система вірно відстежує та відображає зміни в стані пацієнта.

- Інформація оновлюється в режимі реального часу.

### Тест кейс 3: Тестування генерації сповіщень

#### Steps to Reproduce:

- Створіть критичний стан пацієнта або викличте іншу небезпеку.

- Перевірте, чи надійшло сповіщення медичному персоналу.

- Перевірте вміст сповіщення на предмет відображення інформації про стан пацієнта та необхідних заходів.

#### Expected Result (ER):

- Медичний персонал отримує сповіщення про критичний стан пацієнта.

- Сповіщення містить необхідну інформацію про стан пацієнта та рекомендовані дії.

### Тест кейс 4: Тестування забезпечення конфіденційності медичної інформації

#### Steps to Reproduce:

- Спробуйте отримати доступ до інформації про пацієнтів без необхідних прав.

- Спостерігайте реакцію системи на спроби несанкціонованого доступу.

#### Expected Result (ER):

- Система відхиляє спроби несанкціонованого доступу.

- Відображається відповідне сповіщення про помилку.

### Тест кейс 5: Тестування реагування системи на втрату зв'язку

#### Steps to Reproduce:

- Відключіть мережевий зв'язок.

- Перевірте, чи система продовжує відстежувати пацієнтів та генерувати сповіщення в автономному режимі.

#### Expected Result (ER):

- Система переходить в автономний режим та продовжує функціонувати.

- Генерується сповіщення про перехід в автономний режим.